# Informe de estado documental y plan de auditoría

Código vigente pendiente · No contiene conclusiones sobre la versión antigua

ESTADO TÉCNICO DE FASE 1

| Proyecto | Aprueba Administración Backend |
| --- | --- |
| Equipo | Tsung-Hao Liu · Catalina Yanara Padilla Astudillo · Felipe Antonio Rojas Riffo |
| Alcance | 27 endpoints /admin de la sección 4 del contrato API |
| Fecha | 4 de septiembre de 2026 |

Este documento distingue requisitos confirmados, diseño propuesto, trabajo planificado y pendientes externos.

# 1. Conclusión ejecutiva

| NO EVALUADO | El código vigente no fue entregado. Por tanto, no es posible concluir compilación, dependencias, pruebas, CI/CD, contenedores, vulnerabilidades, cobertura ni estado de despliegue. |
| --- | --- |

La única verificación técnica cerrada en esta fase corresponde al contrato funcional: la sección 4 contiene 27 endpoints administrativos. El resto de las observaciones se conserva como protocolo de auditoría para ejecutar cuando se reciba el repositorio vigente.

# 2. Evidencia disponible

| Insumo | Disponibilidad | Uso autorizado |
| --- | --- | --- |
| Especificación API Backend v1.0 | Disponible | Contrato funcional y convenciones generales. |
| Código fuente vigente | No disponible | Ninguna conclusión técnica. |
| Repositorio y commit de referencia | No disponible | Pendiente de trazabilidad. |
| Base de datos y credenciales | No disponible | Pendiente de integración segura. |
| Servicios externos | No confirmados | Diseño por interfaces y dobles. |
| Ambientes y proveedor | No confirmados | Plan de capacidades, sin tecnología asignada. |

# 3. Afirmaciones retiradas de la V2

Las siguientes expresiones no se conservan como hechos porque se originaron en una versión técnica no vigente. Su retiro no significa que el sistema tenga o no tenga esas condiciones; significa que actualmente no existe evidencia válida para afirmarlo.

| Afirmación previa | Clasificación V3 | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Compilación o ejecución verificada | NO_EVALUADO | Comprobar con el repositorio y entorno vigentes. |
| MFA demostrativo | NO_EVALUADO | Confirmar requisitos y revisar implementación actual. |
| Reinicio simulado | NO_EVALUADO | Verificar contrato e integración operativa vigente. |
| Ausencia de pruebas automatizadas | NO_EVALUADO | Inventariar suites y ejecutar una línea base. |
| Ausencia de CI/CD | NO_EVALUADO | Revisar configuración del repositorio vigente. |
| Ausencia de Dockerfile o contenedores | NO_EVALUADO | Revisar mecanismo real de empaquetado. |
| Ausencia de lockfiles | NO_EVALUADO | Identificar lenguaje y administrador de dependencias. |
| Uso de Firebase, Firestore o Stripe | NO CONFIRMADO | No incorporar hasta disponer de evidencia vigente. |

# 4. Protocolo de recepción

Confirmar propietario, URL autorizada, rama y commit de línea base.

Revisar README, requisitos de ejecución y política de manejo de secretos.

Inventariar lenguaje, framework, manifiestos, dependencias, licencias y versiones.

Ejecutar instalación y build en un entorno limpio, registrando comandos y resultados.

Identificar rutas /admin implementadas y comparar métodos, roles, validaciones y respuestas con el contrato.

Inventariar y ejecutar pruebas; medir cobertura únicamente si la herramienta vigente lo permite.

Revisar configuración, autenticación, autorización, exposición de datos, registros y secretos.

Revisar automatización, empaquetado, despliegue, rollback, salud y observabilidad.

Registrar hallazgos reproducibles con severidad, evidencia, responsable y criterio de cierre.

# 5. Criterios de hallazgo

| Severidad | Criterio | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Compromete credenciales, autorización, datos sensibles o disponibilidad esencial. | Bloquear release y corregir inmediatamente. |
| Alta | Incumple contrato o control de seguridad con impacto significativo. | Corregir antes de aceptación. |
| Media | Afecta mantenibilidad, observabilidad o casos no críticos. | Planificar dentro del sprint o release. |
| Baja | Mejora de consistencia, documentación o estilo sin impacto funcional inmediato. | Registrar y priorizar. |

# 6. Salida esperada de la auditoría futura

Inventario verificable del repositorio y sus dependencias.

Matriz contrato versus implementación para los 27 endpoints.

Resultados de build, pruebas y análisis de seguridad.

Lista de hallazgos reproducibles, sin conclusiones basadas en ausencia de archivos revisados.

Recomendaciones priorizadas y trazadas al backlog.

# Referencias

Aprueba. (2026). Especificación de API del backend, versión 1.0 [Documento técnico interno].

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf

National Institute of Standards and Technology. (2022). Secure software development framework (SSDF) version 1.1 (NIST SP 800-218). https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-218

OWASP Foundation. (2025). OWASP application security verification standard 5.0.0. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/