# Estrategia de calidad, seguridad y despliegue

Plan de verificación para los 27 endpoints administrativos

PLANIFICACIÓN DE FASE 1

| Proyecto | Aprueba Administración Backend |
| --- | --- |
| Equipo | Tsung-Hao Liu · Catalina Yanara Padilla Astudillo · Felipe Antonio Rojas Riffo |
| Alcance | 27 endpoints /admin de la sección 4 del contrato API |
| Fecha | 4 de septiembre de 2026 |

Este documento distingue requisitos confirmados, diseño propuesto, trabajo planificado y pendientes externos.

# 1. Objetivo

Definir controles que permitan demostrar que el backend cumple el contrato funcional, restringe operaciones según el rol, valida entradas, protege secretos, mantiene trazabilidad y puede desplegarse y recuperarse de forma controlada. En Fase 1 estos controles se planifican; los resultados se registrarán al recibir y ejecutar la versión vigente.

| PLANIFICADO | 39 casos de prueba base: 27 positivos y 12 negativos o transversales, además de pruebas unitarias, de contrato, integración, autorización, regresión y humo. |
| --- | --- |

# 2. Niveles y alcance

| Nivel | Propósito | Cadencia | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitario | Servicios, reglas y validadores aislados. | Cada cambio | Código vigente. |
| Contrato | Método, ruta, rol, estado y estructura de respuesta. | Cada endpoint | Servidor local o doble HTTP. |
| Integración | API, persistencia e integraciones reales. | Cada sprint | Base y servicios de prueba. |
| Autorización | JWT y permisos admin, finance, ops y support. | Cada ruta protegida | Tokens controlados. |
| Negativa | Entradas inválidas y reglas de negocio. | Cada operación con entrada | Datos diseñados. |
| Regresión | Flujos críticos y defectos corregidos. | Fin de sprint y release | Ambiente de pruebas. |
| Humo | Inicio, configuración y endpoints críticos. | Cada despliegue | Ambiente desplegado. |

# 3. Pruebas negativas mínimas

Credenciales inválidas y respuesta contractual de autenticación.

Solicitud sin token o con token inválido.

Rol sin autorización suficiente y respuesta 403.

Path o identificador inexistente.

Campos obligatorios ausentes, tipos incorrectos y valores fuera de rango.

Paginación y filtros inválidos.

Conflictos o reglas de negocio incumplidas.

Importación de preguntas con formato inválido o parcialmente rechazado.

Dependencia de datos o servicio no disponible.

Operación de contenedor rechazada o no encontrada.

Límite de solicitudes o suscripciones cuando el contrato lo establezca.

Protección frente a datos sensibles en errores y registros.

# 4. Seguridad

| Control | Aplicación | Evidencia prevista |
| --- | --- | --- |
| Identidad | Credenciales solo por canal seguro y tokens con ciclo de vida definido. | Casos de login y expiración. |
| Autorización | Denegar por defecto y aplicar rol por ruta. | Matriz de roles y pruebas 401/403. |
| Validación | Validar antes de ejecutar lógica o persistencia. | Casos inválidos y código de error. |
| Secretos | Inyectar desde el entorno; nunca documentarlos ni versionarlos. | Escaneo y revisión de configuración. |
| Datos | Usar datos ficticios en pruebas y limitar exposición. | Revisión de payloads y fixtures. |
| Auditoría | Registrar operaciones administrativas sensibles. | Eventos trazables y sin secretos. |
| Dependencias | Revisar versiones y vulnerabilidades al recibir manifiestos. | Inventario y reporte vigente. |

# 5. Gestión de defectos

Un defecto se registrará solo después de reproducirlo en la versión vigente. Cada registro debe indicar caso, versión, pasos, resultado esperado, resultado real, severidad, responsable, evidencia y estado. La hoja de defectos permanece vacía y marcada NO_EVALUADO hasta que comience la ejecución.

| Gate | Criterio mínimo |
| --- | --- |
| Fin de sprint | Historias aceptadas; pruebas relevantes aprobadas; defectos críticos cerrados; trazabilidad y documentación actualizadas. |
| Candidato a release | Contrato completo; regresión aprobada; seguridad revisada; configuración y secretos controlados; manual listo. |
| Producción | Despliegue y rollback ensayados; responsables y monitoreo definidos; aprobación registrada. |
| Cierre | Evidencia consolidada; demo reproducible; pendientes y lecciones documentados. |

# 6. Ambientes y automatización

Se espera disponer de entornos de desarrollo, pruebas y producción. Las herramientas de pruebas y automatización se seleccionarán a partir del repositorio vigente. La capacidad deseada incluye ejecución automática por cambio, reporte de resultados, protección de secretos y gate antes del release; no se afirma que exista actualmente un pipeline o un mecanismo de empaquetado concreto.

Figura 1. Despliegue objetivo; proveedor y mecanismo concreto pendientes.

# 7. Evidencias

Registro de ejecución de pruebas con fecha y versión.

Reporte por endpoint y matriz de cobertura.

Registro de defectos reproducibles.

Checklist de seguridad, repositorio y secretos.

Registros de despliegue, humo, rollback y monitoreo.

Aprobación del docente o contraparte cuando corresponda.

# Referencias

Aprueba. (2026). Especificación de API del backend, versión 1.0 [Documento técnico interno].

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf

National Institute of Standards and Technology. (2022). Secure software development framework (SSDF) version 1.1 (NIST SP 800-218). https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-218

OWASP Foundation. (2025). OWASP application security verification standard 5.0.0. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/